**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2020년 2월 2일**

**과정명 : 프로젝트형 인터페이스 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 지도편달 |
| 팀 원 | 팀장: 장소영  팀원:김혜림 안상현 조용상 |
| 프로젝트 주제 | 운전면허학원 정보제공 사이트 제작 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 현재 위치 기반 운전면허학원, 운전면허시험장 위치 정보 제공  2. 각 지역별 학원,시험장 정보 제공(가격,주소,사이트URL,도로주행코스)  3. 각 학원에 대한 후기, TIP 공유를 위한 게시판 기능 구현 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  팀장 장소영: 사이트 메인 화면 조정 및 전체적인 조율, 데이터수집  팀원 김혜림: 현재 위치 기반 학원, 시험장 검색 기능 구현, 데이터수집  팀원 안상현: 후기 게시판, QnA 게시판 구현, 데이터수집  팀원 조용상: 로그인, 회원가입 기능 구현, 데이터베이스 생성, 데이터수집  ● 일정  2/1~ 2/3: 주제 선정 및 일정 수립  2/4 ~ 2/5: 데이터 수집 및 데이터베이스 생성  2/6 ~ 2/13: 웹 서비스 기능 구현  2/14~2/15: 구현된 시스템 점검 및 발표준비  2/16: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 기술 | ● Back-end  - SQLite(Python)  - Django(Python)  ● Front-end  - HTML  - CSS  - JavaScript & JQuery |